




Календарный план выполнения работ

	№ Этапа
	Состав и содержание работ 
	Срок выполнения работ
	Отчетные документы
	Стоимость этапа, руб.

	1.
	Модернизация геоинформационной системы
«Экологическая карта Республики Татарстан» в соответствии с пунктами 2.3., 2.4. и 2.6. Технического задания

	С даты заключения Контракта по 27.11.2026
	1. Руководство пользователя по итогам модернизации Системы;
2. Руководство администратора по итогам модернизации Системы
3. Общее описание Системы по итогам модернизации;
4. Программа и методика испытаний;
5. Акт приема-передачи материального носителя;
6. Исходные код на USB-Flash—накопителе;
7. Документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Исполнителя;
8. Акт приемки в эксплуатацию.

	422 600,00

	2.
	Модернизация геоинформационной системы
«Экологическая карта Республики Татарстан» в соответствии с пунктами 2.1., 2.2., 2.5. и 2.7. Технического задания

	С даты заключения Контракта по 15.12.2026 
	1. Руководство пользователя по итогам модернизации Системы;
2. Руководство администратора по итогам модернизации Системы
3. Общее описание Системы по итогам модернизации;
4. Программа и методика испытаний;
5. Акт приемки в эксплуатацию;
6. Акт приема-передачи материального носителя;
7. Исходные код на USB-Flash--накопителе;
8. Документы, подтверждающие отказ авторов (разработчиков) от исключительных прав на передаваемые объекты интеллектуальной собственности в пользу Исполнителя.

	718 400,00

	Итого
	1 141 000,00










