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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Заказчик: Департамент градостроительного развития Томской области.
1.2. Порядок оформления и предъявления результатов: в соответствии с ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» результаты предоставляются в электронном виде (форматы *.docx, *.pdf) и на бумажном носителе в 1 экземпляре.
1.3. Наименование Системы: государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Томской области (далее – ГИС ОГД ТО, Система).
1.4. Нормативное правовое основание для модернизации:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Закон Томской области от 27.12.2023 № 126-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности, области земельных отношений между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Томской области и исполнительными органами Томской области»;
· постановление Правительства РФ от 14.05.2021 № 733 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая информационная платформа национальной системы управления данными» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
· постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;
· постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
· постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия»;
· приказ Минцифры России от 01.09.2025 № 743 «Об утверждении Порядка создания и ведения витрин данных органов государственной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами»;
· приказ Минцифры России от 16.06.2025 № 533 «Об утверждении Порядка управления качеством государственных данных с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной системы управления данными»;
· приказ ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений».
· приказ Минстроя России от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности» (далее – Приказ Минстроя России № 433/пр);
· приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее – приказ Минэкономразвития России № 10);
· приказ Федеральной службы по техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
· распоряжение Правительства РФ от 29.06.2012 № 1123-р «О перечне сведений, находящихся в распоряжении государственных органов субъектов РФ, органов местного самоуправления, территориальных государственных внебюджетных фондов»;
· распоряжение Администрации Томской области от 23.08.2024 № 613-ра (порядок предоставления сведений из ГИС ОГД ТО);
· ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
· ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
· ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования»;
· ГОСТ Р 59792-2021 «Информационные технологии. Виды испытаний автоматизированных систем»;
· ГОСТ Р 59795-2021 «Информационные технологии. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;
· Единые функционально-технические требования к витрине данных ГИСОГД субъекта РФ (Минстрой России, март 2025);
· методические рекомендации Минцифры России по работе со СМЭВ 4, размещенные на Портале федерального ситуационного центра электронного правительства по ссылке https://sc.digital.gov.ru/ (Документы – Методические рекомендации – СМЭВ 4).
1.5. Перечень документов на Систему:
Работы выполняются на основе:
· Эксплуатационной документации на существующую ГИС ОГД ТО.
· Архитектурных решений платформы Geocad System Enterprise Edition (GSEE).
1.6. Определения и сокращения:
· Витрина данных — создаваемый модуль ГИС ОГД ТО для унифицированного доступа к градостроительным данным (реализуется на базе СМЭВ 4);
· ГИСОГД — Федеральная государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
· ГИС ТОР КНД — Федеральная государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности»;
· GSEE — Geocad System Enterprise Edition, технологическая платформа, на которой базируется Система;
· СКЗИ — средство криптографической защиты информации;
· СМЭВ 3 — система межведомственного электронного взаимодействия версии 3;
· СМЭВ 4 — система межведомственного электронного взаимодействия версии 4;
· ETL — сервис извлечения, трансформации и загрузки данных из ГИСОГД на Витрину;
· НСУД — национальная система управления данными;
· АРМ — автоматизированное рабочее место;
· ПОДД — подсистема обеспечения доступа к данным;
· Стройкомплекс.РФ – Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Российской Федерации;
· ЕИСЖС — Единая информационная система жилищного строительства;
· ФГИС ТП — Федеральная государственная информационная система территориального планирования;
· ПО — программное обеспечение.
1.7. Сроки выполнения работ:
Сроки начала выполнения работ: с даты заключения Контракта.
Сроки окончания выполнения работ: 10.12.2026 включительно.
1.8. Место выполнения работ: Российская Федерация, обл. Томская, г. Томск, ул. Алтайская, д. 48 и по месту нахождения Подрядчика.
[bookmark: _GoBack]1.9. Источник финансирования: областной бюджет Томской области.
1.10. Способ определение Подрядчика: электронный аукцион
1.11. Требования к Подрядчику: не установлены.

2. ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
2.1. Цели модернизации Системы:
· Создание единого источника данных, содержащихся в ГИС ОГД ТО, доступного для федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также иных заинтересованных лиц.
· Обеспечение интеграции ГИС ОГД ТО с федеральными информационными системами (ЕИС «Стройкомплекс.РФ», ЕИСЖС, ФГИС ТП, НСУД) через единую Витрину данных.
· Автоматизация процессов валидации, контроля качества и публикации градостроительных данных в соответствии с требованиями Минстроя России, включая проверку на соответствие установленным требованиям и справочникам.
· Переход на СМЭВ 4 для межведомственного электронного взаимодействия.
2.2. Назначение Системы (после модернизации):
Система предназначена для консолидации, обработки и оперативного предоставления градостроительных данных органам государственной власти, органам местного самоуправления Томской области, физическим и юридическим лицам, а также федеральным системам через Витрину данных.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ
3.1. Общие сведения о существующей Системе:
Оператором Системы является Департамент градостроительного развития Томской области. Система создана на базе типового тиражируемого программного обеспечения Geocad System Enterprise Edition (GSEE) разработчика ООО «ГЕОКАД плюс», размещенного в Федеральной государственной информационной системе «Национальный фонд алгоритмов и программ» (ФГИС ФАП), идентификационный номер - 10.0309207.001.01 (далее - Модуль).
Модуль разработан на базе программной платформы, включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Приказом Минкомсвязи России от 08.11.2016 № 538, Geocad System Enterprise Edition (GSEE), представляющей собой сервер приложений GSEE (регистрационный номер 80370, реестровый № 2192) и клиентского приложения GSEE – АИПС «Обеспечение градостроительной деятельности» (регистрационный номер 80399, реестровый № 2190). Сервер приложений GSEE и клиентское приложение GSEE – АИПС «Обеспечение градостроительной деятельности» объединены одним технологическим подходом, имеют возможность интеграции баз данных, сформированных в различных подразделениях объектов автоматизации, подключения баз данных других учреждений и ведомств, а также общедоступных, публичных информационных сервисов в реальном режиме времени.
ГИС ОГД ТО создана в соответствии с требованиями государственного контракта от 21.12.2018 № Ф.2018.638456, государственного контракта от 07.10.2019 № 0865200000319001743.
3.2. Техническая архитектура ГИС ОГД ТО:
ГИС ОГД ТО представляет собой распределённую трёхуровневую систему:
· СУБД: PostgreSQL.
· Сервер приложений: GSEE Server.
· Клиентские приложения: Forms Pro (работа с семантикой), Maps Pro (графические данные), Logic Reports (отчёты), Web-портал.
Система поддерживает обмен данными через REST API в форматах XML, JSON, GeoJSON.
3.3. Размещение системы:
Система размещена в Центре обработки данных (далее — ЦОД) Томской области. Адрес ЦОД и параметры серверного оборудования уточняются при заключении Контракта и предоставлении доступа Подрядчику.
3.4. Перечень подсистем (существующих):
· Подсистема регистрации, хранения и предоставления сведений.
· Подсистема информационно-аналитической поддержки.
· Подсистема информационного взаимодействия (СМЭВ 3 в настоящее время).
· Подсистема администрирования.
· Веб-портал для предоставления данных.
3.5. Объект модернизации:
Модернизации подлежит подсистема информационного взаимодействия путём создания дополнительного модуля «Витрина данных», обеспечивающего:
· Размещение и актуализацию данных в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями Минстроя России.
· Взаимодействие с федеральными системами через СМЭВ 4.
· ETL-сервис для автоматической выгрузки данных.

4. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
4.1. Требования к структуре Системы в целом:
4.1.1. Перечень подсистем (после модернизации):
В дополнение к существующим подсистемам создаётся модуль «Витрина данных» в составе подсистемы информационного взаимодействия.
4.1.2. Требования к способам взаимодействия:
· Взаимодействие модуля «Витрина данных» с ядром ГИС ОГД ТО осуществляется через штатное API платформы GSEE.
· ETL-сервис обеспечивает автоматическое извлечение данных из ГИСОГД, проверку качества и загрузку на Витрину.
4.1.3. Требования к интероперабельности (интеграция с внешними системами):
Обеспечить возможность интеграции Витрины данных с федеральными системами через СМЭВ 4 в соответствии с Типовыми функционально-техническими требованиями (2026 г.) и Приказом Минцифры России от 01.09.2025 № 743 (Стройкомплекс.РФ, ЕИСЖС, ФГИС ТП, НСУД, ГИС ТОР КНД) при наличии технической возможности интеграции с их стороны.
4.1.4. Режимы функционирования:
· Штатный: основной (нормальный) режим работы, при котором система выполняет все свои целевые функции в полном объёме, в соответствии с утверждёнными техническими требованиями и эксплуатационной документацией.
· Тестовый: специальный режим работы, предназначенный для проверки корректности, производительности и безопасности системы (или её отдельных компонентов) перед переходом в штатную эксплуатацию либо после внесения изменений.
· Аварийный: режим работы, который активируется при возникновении сбоев, отказов оборудования, ошибок программного обеспечения, внештатных ситуаций (например, кибератак, стихийных бедствий) или критических нарушений целостности данных, когда система не может выполнять свои функции в полном объёме.
· Режим опытной эксплуатации: режим эксплуатации информационной системы, при котором система уже прошла автономные тесты и развернута в реальной рабочей среде, для проверки работоспособности с реальными задачами и данными, перед вводом в промышленную эксплуатацию.
4.1.5. Требования по диагностированию:
Система должна обеспечивать логирование всех операций с Витриной данных, автоматический контроль целостности данных и оповещение администратора при сбоях ETL-процессов.
4.2. Требования к функциям модуля «Витрина данных»:

	Функция
	Описание требования

	Создание структуры Витрины данных
	Развёртывание схемы данных Витрины в соответствии с Едиными функционально-техническими требованиями Минстроя России 

	Размещение данных (первичная загрузка)
	Полный перенос существующих данных из ГИС ОГД ТО на Витрину при первом запуске модуля 

	Автоматическая актуализация
	Обновление данных на Витрине при изменениях в ГИС ОГД ТО (размещение документа, изменение статуса, исправление ошибок) 

	Валидация данных
	Проверка заполнения обязательных полей, соответствия справочникам (Приказ Минстроя России № 433/пр), корректности кодов 

	Контроль качества данных
	Обеспечение полноты, достоверности, точности и совместимости публикуемых данных 

	Интеграция с СМЭВ 4
	Предоставление данных через Агента ПОДД СМЭВ в соответствии с требованиями Минцифры России 

	Поддержка пространственных данных
	Передача векторных данных документов территориального планирования в формате GeoJSON (приказ Минэкономразвития России № 10) 



4.3. Требования к видам обеспечения:
Информационное, лингвистическое, программное, техническое, методическое.
4.3.1. Информационное обеспечение:
Информационное обеспечение должно гарантировать полноту, достоверность, актуальность и доступность всех градостроительных данных (текстовых, графических, картографических) в электронном и бумажном виде, а также обеспечивать их совместимость и обмен с федеральными и региональными информационными системами.
4.3.2. Лингвистическое обеспечение:
При разработке ГИС ОГД ТО использованы языки программирования Java, JavaScript, а также библиотеки gdal, geotools, Jackson, Jacob, jai, jgltf, jogl, resteasy, saxon, opencsv, padeg, pdfjet, poi, proj4j, rmiio, stax, threetenbp, tidy, woodstox. Поддерживается обмен данными с другими системами через REST API в форматах XML, JSON, GeoJSON.
4.3.3. Программное обеспечение:
Серверный сегмент ГИС ОГД ТО работает на серверном оборудовании на виртуальных машинах под управлением Astra Linux Special Edition «Воронеж», система виртуализации АЛЬТ 8 СП, СУБД «Квант-Гибрид» (PostgreeSQL), сервер приложений GSEE Server.
4.3.4. Техническое обеспечение:
Серверное оборудование включено в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. 
4.3.5. Методическое обеспечение:
Комплект эксплуатационной документации (руководство администратора по установке конфигурации и настройке работы созданного функционала).
4.4. Общие технические требования:
4.4.1. Персонал и квалификация:
· Администратор Системы (1 человек) — знание Linux, PostgreSQL, GSEE, ETL-процессов.
4.4.2. Показатели назначения:
· Время отклика Витрины данных при обращении через СМЭВ 4 — не более 3 секунд.
· Время актуализации данных после изменения в ГИСОГД — не более 15 минут.
· Одновременные сессии — не менее 50 подключений. 
4.4.3. Надёжность:
Структура, архитектура и надежность Системы должны обеспечить ее отказоустойчивость и доступность не менее 99,9% (за исключением согласованных периодов времени на выполнение регламентных работ по обслуживанию оборудования или программного обеспечения Системы). Время на восстановление после сбоя должно занимать не более 2 часов.
4.4.4. Безопасность:
При выполнении работ Подрядчик должен выполнить следующие мероприятия по обеспечению информационной безопасности:
· Подрядчик обеспечивает защиту информации при реализации удаленного доступа его работников к вычислительным мощностям Заказчика;
· Подрядчик предоставляет в течении 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта список работников, планирующих осуществлять удаленный доступ к мощностям Заказчика (при изменении указанного состава работников уведомить Заказчика в течение 1 календарного дня), а так же политики информационной безопасности, результаты внутренних (внешних) аудитов информационной безопасности, результаты тестирования на проникновение инфраструктуры,  план реагирования на компьютерные инциденты, а также регламент действия работников в случае нештатных ситуаций;
· Подрядчик и Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения Контракта определяют и доводят друг до друга контакты о ответственных лиц за обеспечение безопасности и каналы взаимодействия (в том числе резервные каналы взаимодействия).
· Подрядчику за счет собственных средств обязуется обеспечить подключение к средствам администрирования системного и прикладного ПО Системы с помощью совместимых с используемыми Заказчиком сертифицированных средств криптографической защиты информации и организации туннельного доступа S-terra Шлюз (VPN);
· Подрядчик на рабочем месте, используемом для удаленного подключения должен:
· обеспечить использование парольной защиты высокой стойкости (пароль должен состоять не менее чем из 12 символов, и содержать буквы верхнего и нижнего регистров латинского алфавита, цифры и спецсимволы);
· выполнить разграничение доступа пользователей к используемым ресурсам на уровне файловой системы по принципу минимальной достаточности (т.е. если файловые права доступа пользователям необходимы, то они должны соответствовать их полномочиям в системе, и быть минимально достаточными).
· обеспечить защиту автоматизированного рабочего места, с которого будут проводиться удаленно работы (далее – АРМ Подрядчика), сертифицированными средствами защиты от несанкционированного доступа и вирусного заражения, обеспечить защиту переданной ему идентификационной, аутентификационной и ключевой информации. На АРМ Подрядчика должны быть установлены актуальные версии общесистемного и прикладного программного обеспечения, а также критические обновления и обновления безопасности общесистемного и прикладного программного обеспечения, а так же предприняты базовые меры по информационной безопасности в собственной инфраструктуре: двухфакторная аутентификация пользователей;  антивирусная защита рабочих мест и серверов; защищенное удаленное подключение с использованием СКЗИ; защита почтовых серверов от фишинга; защищенный обмен информацией через файловые хранилища; обеспечение процесса управления уязвимостями; реализация парольной политики (длина пароля не менее 10 символов, содержание букв верхнего и нижнего регистра, спецсимволов, отсутствие персонифицированной информации;
· запретить использование программного обеспечения для удаленного управления рабочим столом.
Не допускается внесение Подрядчиком изменений в настройки прикладного программного обеспечения, используемого для защиты Системы, а также остановка используемых средств защиты информации без согласования с Заказчиком.
На компонентах Системы должно быть установлено только необходимое для функционирования программное обеспечение. В случае возникновения у Подрядчика необходимости установки дополнительного программного обеспечения для внедрения, настройки или мониторинга состояния Системы, Подрядчик в обязательном порядке согласовывает данные действия с Заказчиком. Подрядчик должен оповещать Заказчика о планируемых действиях по обновлению компонентов операционной системы, и потребностях в предоставлении дополнительных вычислительных ресурсов.
В случае возникновения у Подрядчика необходимости создания новых персональных или служебных учетных записей на серверах Системы (уровня операционной системы, уровня СУБД), изменения привилегий существующих учетных записей, необходимо согласовать данные действия с Заказчиком.
4.4.5–4.4.7. Эргономика, транспортабельность, эксплуатация:
Требования не предъявляются (для стационарной системы).
4.4.8. Защита информации от несанкционированного доступа:
· Ролевая модель доступа (метод управления доступом, при котором полномочия потребителя данных определяются набором ролей, которые он выполняет в системе). 
· Регистрация событий безопасности (логирование запросов, ответов на запросы).
4.4.9. Сохранность информации при авариях:
Резервное копирование Витрины данных — ежедневное инкрементное, еженедельное полное. Резервные копии хранятся на специализированном сервере, включенном в комплекс серверов, обслуживающих ГИС ОГД ТО. Ответственность за создание и хранение резервных копия несёт Заказчик.
4.4.10. Защита от внешних воздействий:
Размещение в ЦОД Томской области с системой резервирования и защитой от DDoS.
4.4.11. Патентная чистота: не установлена.
4.4.12. Стандартизация и унификация:
Следование ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ 34.201-2020, Единым функционально-техническим требованиям Минстроя России.
4.4.13. Требования к техническому обеспечению (серверному оборудованию)
Развертывание модуля «Витрина данных» осуществляется на серверном оборудовании Заказчика. Требования к вычислительным ресурсам для продуктивного контура (до 30 000 ОКС) в соответствии с Таблицей 3 Типовых функционально-технических требований (2026):
Параметр сервера
· CPU (суммарно)	28 ядер
· RAM (суммарно)	82 ГБ
· SSD (суммарно)	1,3 ТБ
Заказчик предоставляет оборудование RUSCO ALT SERVER 10.4 (2×12 ядер CPU, 512 ГБ RAM, 16 ТБ HDD), которое соответствует и превышает указанные требования. Подрядчик производит настройку ПО на данном оборудовании.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ

	Этап
	Наименование этапа
	Содержание работ
	Документ (по ГОСТ 34.201-2020)

	1.
	Разработка документации
	Проектные решения по Витрине данных, модель данных, описание API, ETL-процессы
	Технический проект (раздел)

	2.
	Разработка модуля
	Создание ETL-сервиса, модуля валидации, структуры Витрины данных; адаптация под GSEE
	Рабочая документация

	3.
	Пусконаладочные работы
	Установка модуля на серверах Заказчика, настройка интеграции с СМЭВ 4
	Акт пусконаладочных работ

	4.
	Предварительные испытания
	Проверка функций, валидации, ETL-процессов, безопасности
	Программа и методика предварительных испытаний (ПМИ), протокол предварительных испытаний

	5.
	Опытная эксплуатация
	Наполнение Витрины данными, мониторинг актуализации, обучение пользователей
	Акт о завершении опытной эксплуатации

	6.
	Приемочные испытания
	Комплексная проверка, интеграционные тесты с «Стройкомплекс.РФ»
	Программа и методика приемочных испытаний, акт о приемке



6. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ
6.1. Организация разработки:
Разработка осуществляется удалённо с доступом к среде Заказчика, с исполнением требований пункта 4.4.4. Технического задания.
6.1.1. Разработка документации на Систему и ее части:
Подрядчик разрабатывает для последующего согласования и утверждения техническую документацию в объеме, необходимом для описания полной совокупности проектных решений и достаточном для дальнейшего выполнения работ по развитию (модернизации) Системы, в том числе описания проектных решений по автоматизируемым процессам деятельности, реализуемым посредством Системы, решений по архитектуре Системы, решений по содержанию, структуре и ограничениям целостности, используемых для создания базы данных Системы.
По результатам этапа Подрядчик направляет Заказчику техническую документацию.
Обсуждение спорных вопросов проводится посредством совещаний, проводимых очно или посредством видеоконференцсвязи.
6.1.2. Разработка, адаптация и настройка Системы:
Подрядчик разрабатывает модуль Системы, проводит развертывание готового (типового) программного обеспечения.
Автономная наладка технических средств и программного обеспечения частей Системы, загрузка информации в ее базу данных, комплексная наладка технических средств и программного обеспечения Системы.
Подрядчик проводит установку серверного программного обеспечения на выделенном оборудовании для размещения ГИСОГД ТО. Дистрибутивы Типового ПО Витрины данных (конфигурация Стандарт) и ПО Агента ПОДД СМЭВ предоставляет Заказчик. Организацию взаимодействия Подрядчика с третьей стороной в процессе выполнения работ (оператором СМЭВ, иными участниками межведомственного взаимодействия) обеспечивает Заказчик. 
Заказчик обеспечивает регистрацию витрины данных в ЕИП НСУД и регламентированных запросов в срок не позднее 30 (тридцати) дней до даты окончания выполнения работ по Контракту. 
В случае неработоспособности ПО Агент ПОДД СМЭВ и Типового ПО «Витрины данных» для обеспечения реализации витрины данных ГИСОГД, или отсутствии регистрации витрины данных в ЕИП НСУД функциональность обеспечивается Подрядчиком в рамках сроков гарантийных обязательств по Контракту.
6.1.3. Приемка результатов выполненных работ:
Приемка результатов выполненных работ проводится в соответствии с пунктом 7 Технического задания.
6.2. Перечень документов и исходных данных:
· Эксплуатационная документация на ГИС ОГД ТО (предоставляется Заказчиком).
· Доступ к тестовому и продуктивному контурам ГИС ОГД ТО.
· Единые функционально-технические требования Минстроя России (предоставляются Подрядчику).
6.3. Перечень документов по этапам:
Согласно пункту 5 Технического задания.
6.4. Порядок экспертизы и согласования:
Экспертиза технической документации — Заказчиком, при необходимости — с привлечением Департамента цифровой трансформации Томской области.
6.5. Дополнительные требования:
Программа стандартизации, метрологическое обеспечение — не требуется (разработка ПО). Программа обеспечения надёжности разрабатывается Подрядчиком.

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ
7.1. Виды, состав и методы испытаний:
· Предварительные испытания (проверка работоспособности модуля). Подрядчик осуществляет разработку Программы и методики предварительных испытаний, в соответствии с которыми осуществляется проверка Системы на работоспособность и соответствие с Техническим заданием. В случае необходимости Подрядчик устраняет выявленные при проведении испытаний неисправности и вносит изменения в рабочую документацию на Систему.
· Опытная эксплуатация (наполнение данными, тестирование в реальных условиях). Подрядчик осуществляет разработку Программы и методики опытной эксплуатации ГИС ОГД ТО, на основании которой проводится опытная эксплуатация Системы. 
В случае обнаружения на этапе опытной эксплуатации ошибок, недостатков в работе Системы, Подрядчик обеспечивает доработку программного обеспечения Системы и дополнительную наладку технических средств. На этапе опытной эксплуатации Подрядчик проводит наполнение (информационное обеспечение) Витрины данных. По результатам этапа Подрядчик направляет Заказчику информацию об устранении ошибок в работе Системы, выявленных в рамках опытной эксплуатации, а также о доработке Системы с учетом пожеланий участников опытной эксплуатации, отраженных в акте о завершении опытной эксплуатации.
· Приёмочные испытания (комплексная проверка, интеграционные тесты). Приемочные испытания Системы проводятся путем проверки выполнения требований, указанных в пункте 7 Технического задания в соответствии с Программой и методикой предварительных испытаний, содержащей виды, состав и методы испытаний. Программа и методика приемочных испытаний разрабатывается Подрядчиком и утверждается Заказчиком не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала приемочных испытаний. Приемочные испытания проводятся представителями Заказчика, а также иными специалистами, привлекаемыми Заказчиком, при содействии Подрядчика. В рамках приемочных испытаний проводится анализ результатов устранения недостатков, указанных в акте о завершении опытной эксплуатации, с использованием установленного на ресурсах Заказчика клиентского приложения ГИС ОГД ТО с применением тестовых данных. В том числе проводится тестирование интеграционного взаимодействия витрины данных ГИС ОГД ТО с «Стройкомплекс.РФ». Все обнаруженные недостатки в функционировании Системы и в предоставляемой документации, выявленные в процессе испытаний, а также наличие уязвимостей информационной безопасности Системы после ее модернизации фиксируются приемочной комиссией в Протоколе проведения испытаний и устраняются Подрядчиком до момента подписания документов о приемке результатов. По итогам проведенных испытаний приемочной комиссией, созданной Заказчиком, принимается решение о возможности приемки результатов осуществленных мероприятий по развитию (модернизации) ГИС ОГД ТО либо о необходимости их доработки. В случае, если по результатам приемочных испытаний, Подрядчиком от Заказчика получены замечания, стороны согласуют сроки устранения выявленных в ходе испытаний замечаний. Подрядчик устраняет выявленные замечания в согласованные сроки, после чего стороны могут согласовать срок повторного проведения приемочных испытаний. Повторные приемочные испытания проводятся в том же порядке. По результатам этапа Подрядчик направляет Заказчику: 
· руководство пользователя по работе с каждым настроенным функционалом Системы;
· руководство администратора по установке конфигурации и настройке работы созданного функционала.
Документация передается Заказчику в электронном виде в формате *.doc и *.pdf, в бумажном виде в 1 экземпляре.
7.2. Общие требования к приёмке:
Приёмка проводится комиссией Заказчика с оформлением протокола испытаний. Устранение замечаний — до 10 (десяти) рабочих дней.
7.3. Статус приёмочной комиссии: ведомственная.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ
· Обеспечить развертывание модуля «Витрина данных» на серверах ЦОД Томской области.
· Провести миграцию существующих данных из ГИС ОГД ТО на Витрину (полный перенос при первом запуске).
· Обеспечить корректную работу существующих пользователей ГИС ОГД ТО в период модернизации (минимальное время простоя).
· Провести обучение администраторов Системы (4 часа) и подготовить руководство администратора Витрины данных.

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ
9.1. Перечень подлежащих разработке документов:
· Технический проект (раздел по Витрине данных).
· Программа и методика испытаний (ПМИ).
· Руководство пользователя Витрины данных.
· Руководство администратора Витрины данных.
· Описание API Витрины данных для интеграции с СМЭВ 4.

10. Требования к гарантийным обязательствам Подрядчика:
10.1. Подрядчик гарантирует, что качество выполненных работ соответствует условиям Контракта.
10.2. Гарантийный срок на выполненные работы (их результат) составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Сторонами документа о приемке.
10.3. Гарантия распространяется на весь объем работ, выполненный в соответствии с Техническим заданием.
10.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте о выявленных недостатках. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков.
10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком в акте о выявленных недостатках, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения требования Заказчика о возмещении расходов. 
10.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных работ по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня подписания Сторонами документа о приемке, Подрядчик несет ответственность за недостатки выполненных работ, возникшие до передачи выполненных работ (их результата) Заказчику, если Заказчик докажет, что недостатки выполненных работ возникли до передачи выполненных работ (их результата) Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента
10.7. В рамках гарантийного обслуживания Подрядчик осуществляет консультирование специалистов Заказчика по вопросам устранения ошибок результатов выполненных работ в режиме «вопрос-ответ» по телефону, видеоконференцсвязи или электронной почте. В случае невозможности устранить ошибки удаленно, Подрядчик без дополнительной оплаты организует приезд своих специалистов на территорию Заказчика.
10.8. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты в работе Системы, связанные с проведенными Подрядчиком мероприятиями в рамках выполнения работ по Контракту, Подрядчик обязуется устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

